## PORTAL SAAS DE ODOO - Plan Estratégico y Arquitectura Lógica

Proyecto: Sistema Automatizado de Venta y Provisión de Instancias Odoo
 Metodología: Scrum Adaptado
 Duración Estimada: 8-12 semanas
 Equipo: 2 desarrolladores (Backend/DevOps + Frontend/Odoo)
 Versión del Documento: 1.0

## 📋 ÍNDICE EJECUTIVO

- Visión General del Proyecto

- Análisis del Modelo de Referencia

- Arquitectura Conceptual

- Componentes del Sistema

- Flujos de Proceso

- Stack Tecnológico Detallado

- Backlog del Producto

- Planificación de Sprints

- Estrategia de Implementación

- Plan de Despliegue

- Gestión de Riesgos

- Métricas de Éxito

## 1. VISIÓN GENERAL

### 1.1 ¿Qué Estamos Construyendo?

Un sistema de venta automatizada de instancias Odoo que funciona como un servicio SaaS. El cliente entra a una página web, compra una suscripción, y automáticamente recibe su propia instalación completa de Odoo sin intervención humana.

### 1.2 El Problema que Resolvemos

Situación Actual:

- Las empresas necesitan Odoo pero no tienen conocimiento técnico

- Contratar servidores y configurar Odoo es complejo y costoso

- El Odoo SaaS oficial es caro ($24+ por usuario/mes)

- Las alternativas requieren contratar consultores

Nuestra Solución:

- Portal web simple donde cualquiera puede comprar

- Precio accesible (modelo de suscripción mensual)

- Instancia propia e independiente (no compartida)

- Cero conocimiento técnico requerido

- Todo automatizado desde el pago hasta la entrega

### 1.3 Modelo de Negocio

Cliente paga $10/mes → Recibe su Odoo completo → Usa el sistema para su negocio

↓

Si no paga el segundo mes → Sistema se suspende automáticamente

↓

Paga de nuevo → Sistema se reactiva inmediatamente

Escalabilidad:
 Con 100 clientes = $1,000/mes de ingresos recurrentes
 Con 1,000 clientes = $10,000/mes de ingresos recurrentes
 Sin aumentar personal (todo es automático)

## 2. ANÁLISIS DEL MODELO DE REFERENCIA

### 2.1 Estudio del Webkul SaaS Kit

Características Principales de un SaaS Kit Profesional:

- Multi-Tenancy (Multi-Inquilino)

  - Cada cliente tiene su propia base de datos

  - Aislamiento total entre clientes

  - Gestión centralizada desde un panel maestro

- Provisión Automática

  - Creación instantánea de instancias

  - Configuración automática de base de datos

  - Asignación de subdominios o URLs únicas

- Gestión de Planes

  - Múltiples niveles de suscripción (Básico, Pro, Enterprise)

  - Límites configurables (usuarios, almacenamiento, módulos)

  - Upgrades/Downgrades automáticos

- Control de Ciclo de Vida

  - Monitoreo de estado de pago

  - Suspensión automática por mora

  - Reactivación al confirmar pago

  - Eliminación de datos después de X días de impago

- Panel de Administración

  - Dashboard para ver todas las instancias

  - Métricas de uso y rendimiento

  - Gestión manual de instancias (si es necesario)

### 2.2 Lo que Vamos a Replicar (Versión Gratuita)

Basándonos en ese modelo, nuestra versión construida con herramientas gratuitas incluirá:

| Funcionalidad | Implementación Propia |
| --- | --- |
| Multi-Tenancy | Docker containers (un contenedor por cliente) |
| Provisión Automática | Scripts Python + comandos Docker |
| Gestión de Planes | Productos en eCommerce de Odoo |
| Control de Ciclo de Vida | Cron Jobs de Odoo + subprocess Python |
| Panel de Administración | Vistas personalizadas en Odoo |
| Portal del Cliente | Portal integrado de Odoo |

### 2.3 Diferencias Clave

Webkul SaaS Kit (Pago):

- Todo integrado en un solo módulo

- Interfaz gráfica para todo

- Soporte técnico incluido

- Actualizaciones automáticas

Nuestra Solución (Gratuita):

- Construimos cada componente nosotros

- Más trabajo inicial, más control

- Sin costos de licencia

- Aprendizaje profundo del sistema

## 3. ARQUITECTURA CONCEPTUAL

### 3.1 Los Tres Niveles del Sistema

NIVEL 1: PRESENTACIÓN (Lo que ve el cliente)

┌─────────────────────────────────────────┐

│  • Página web pública (marketing)       │

│  • Catálogo de planes                   │

│  • Carrito de compras                   │

│  • Portal "Mi Cuenta"                   │

└─────────────────────────────────────────┘

↓ Interacción

NIVEL 2: LÓGICA DE NEGOCIO (El cerebro)

┌─────────────────────────────────────────┐

│  • Procesamiento de pagos               │

│  • Creación de instancias               │

│  • Gestión de suscripciones             │

│  • Control de acceso                    │

│  • Automatizaciones (Cron)              │

└─────────────────────────────────────────┘

↓ Ejecuta acciones

NIVEL 3: INFRAESTRUCTURA (Donde vive todo)

┌─────────────────────────────────────────┐

│  • Servidor Ubuntu                      │

│  • Docker Engine                        │

│  • Contenedores dinámicos               │

│  • Bases de datos PostgreSQL            │

│  • Sistema de archivos                  │

└─────────────────────────────────────────┘

### 3.2 Arquitectura de Dos Mundos

MUNDO 1: El Odoo Maestro (Sistema de Control)

- Función: Es la "fábrica" que crea y gestiona las instancias

- Ubicación: Un solo contenedor Docker permanente

- Contiene:

  - El sitio web público

  - El eCommerce

  - La base de datos de control (NO los datos de los clientes)

  - El módulo personalizado que automatiza todo

MUNDO 2: Los Odoo de Clientes (Productos)

- Función: Son los "productos" que se entregan a cada cliente

- Ubicación: Múltiples contenedores Docker (uno por cliente)

- Características:

  - Cada uno es completamente independiente

  - Tienen su propia base de datos

  - Pueden ser iniciados, detenidos o eliminados

  - No se comunican entre sí

### 3.3 Relación entre Ambos Mundos

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│              ODOO MAESTRO                             │

│  (Puerto 8069 - www.tuempresa.com)                   │

│                                                       │

│  Base de Datos de Control:                           │

│  ┌────────────────────────────────────────┐          │

│  │ Tabla: control_de_instancias           │          │

│  ├────┬──────────┬────────┬──────────────┤          │

│  │ ID │ Cliente  │ Puerto │ Contenedor   │          │

│  ├────┼──────────┼────────┼──────────────┤          │

│  │ 1  │ Juan     │ 8071   │ odoo_juan    │          │

│  │ 2  │ María    │ 8072   │ odoo_maria   │          │

│  │ 3  │ Pedro    │ 8073   │ odoo_pedro   │          │

│  └────┴──────────┴────────┴──────────────┘          │

│                                                       │

│  Esta tabla NO guarda facturas de Juan,              │

│  solo guarda DÓNDE está el Odoo de Juan              │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

│

│ Controla vía comandos Docker

↓

┌────────────────┐  ┌────────────────┐  ┌────────────────┐

│ ODOO de JUAN   │  │ ODOO de MARÍA  │  │ ODOO de PEDRO  │

│ Puerto: 8071   │  │ Puerto: 8072   │  │ Puerto: 8073   │

│ Estado: Activo │  │ Estado: Suspd. │  │ Estado: Activo │

│                │  │                │  │                │

│ BD: db_juan    │  │ BD: db_maria   │  │ BD: db_pedro   │

│ - Productos    │  │ - Clientes     │  │ - Ventas       │

│ - Ventas       │  │ - Inventario   │  │ - Contabilidad │

│ - Facturas     │  │ - CRM          │  │ - Compras      │

└────────────────┘  └────────────────┘  └────────────────┘

Juan trabaja aquí    María no puede     Pedro trabaja aquí

con SUS datos        acceder (suspendido) con SUS datos

## 4. COMPONENTES DEL SISTEMA

### 4.1 Componente 1: Portal Web Público (Frontend)

¿Qué es?
 La "cara" del negocio. Es lo primero que ven los potenciales clientes.

¿Qué hace?

- Mostrar información sobre el servicio

- Listar los planes disponibles (Básico, Pro, Enterprise)

- Permitir registro de nuevos usuarios

- Procesar compras

¿Con qué se construye?

- Herramienta: Odoo Website Builder

- Por qué: Ya viene incluido en Odoo Community (gratis), tiene editor visual drag-and-drop, no necesitas programar HTML/CSS

¿Cómo funciona?

- Usuario entra a www.tuempresa.com

- Ve una página bonita con información

- Hace clic en "Ver Planes"

- Selecciona un plan (ej: "Plan Básico - $10/mes")

- Hace clic en "Comprar Ahora"

Elementos visuales necesarios:

- Página de inicio (Home)

- Página de precios/planes

- Página "Cómo funciona"

- Botón de registro/login

- Carrito de compras

### 4.2 Componente 2: Sistema de eCommerce

¿Qué es?
 El motor de ventas. Gestiona el carrito, checkout y procesamiento de pagos.

¿Qué hace?

- Agregar productos al carrito

- Calcular totales

- Procesar información de pago

- Confirmar órdenes de venta

¿Con qué se construye?

- Herramienta: Odoo eCommerce (módulo website_sale)

- Extensión: Odoo Sales (módulo sale)

- Por qué: Sistema completo de ventas ya probado, integración nativa con pasarelas de pago

¿Cómo funciona?

- Cliente selecciona "Plan Básico"

- Se agrega al carrito como un producto

- Cliente hace checkout

- Ingresa datos de pago (tarjeta)

- El pago se procesa vía Pasarela de Pago (QR).

- Si es exitoso, se crea una "Orden de Venta"

Configuración necesaria:

- Crear productos (Plan Básico, Plan Pro, etc.)

- Configurar precios

- Activar pasarela de pago (QR)

- Configurar impuestos si aplica

### 4.3 Componente 3: Procesamiento de Pagos

¿Qué es?
 El puente entre el banco del cliente y nuestro sistema.

¿Qué hace?

- Recibe información de tarjeta (de forma segura)

- Procesa el cargo

- Notifica a Odoo si fue exitoso o no

¿Con qué se construye?

- Herramienta: Token de Pago (QR).o Entidad Bancaria

- Integración: Payment Provider de Odoo

- Por qué: No podemos procesar tarjetas directamente (requerimientos legales PCI-DSS), estos servicios lo hacen por nosotros

¿Cómo funciona?

- Cliente ingresa datos de tarjeta

- Los datos van directamente a Pasarela de Pagos (no pasan por nuestro servidor)

- La Pasarela de Pago cobra el dinero

- La Pasarela de Pago envía un "webhook" (notificación) a nuestro Odoo

- Odoo marca la orden como "Pagada"

Concepto clave: Webhook

- Es como un "timbre" que la Pasarela de Pago toca en nuestra puerta

- Nos dice: "Hey, el pago de la orden #123 fue exitoso"

- Nuestro sistema escucha ese timbre y actúa

### 4.4 Componente 4: Motor de Automatización (El Cerebro)

¿Qué es?
 El código personalizado que hace la "magia". Es lo que TÚ vas a programar.

¿Qué hace?

- Detecta cuando se confirma una venta

- Crea automáticamente el contenedor Docker del cliente

- Configura la base de datos

- Envía las credenciales por email

- Monitorea fechas de expiración

- Suspende/reactiva instancias

¿Con qué se construye?

- Lenguaje: Python

- Framework: Odoo ORM

- Librerías: subprocess (para ejecutar comandos Docker)

- Por qué: Python es el lenguaje nativo de Odoo, el ORM facilita trabajar con la base de datos

¿Cómo funciona? (Flujo completo)

TRIGGER: Pago confirmado

↓

PASO 1: Detectar el evento

→ Odoo ejecuta el método action_confirm() de sale.order

→ Nuestro código "hereda" ese método

→ Agregamos nuestra lógica

↓

PASO 2: Validar que es una suscripción

→ ¿El producto vendido es "Plan Odoo"?

→ Si NO → continuar normal

→ Si SÍ → ejecutar PASO 3

↓

PASO 3: Preparar datos para la instancia

→ Obtener nombre del cliente

→ Generar nombre único para contenedor: "odoo_cliente_123"

→ Calcular siguiente puerto disponible: 8071

→ Generar contraseña temporal aleatoria

→ Calcular fecha de expiración: hoy + 30 días

↓

PASO 4: Registrar en base de datos de control

→ Crear un registro en tabla "saas.instance"

→ Guardar: cliente, puerto, contenedor, fecha, estado="creando"

↓

PASO 5: Ejecutar comando Docker

→ Construir comando: "docker run -d --name odoo_cliente_123..."

→ Ejecutar vía subprocess.run()

→ Esperar confirmación

↓

PASO 6: Actualizar estado

→ Cambiar estado a "activo"

→ Guardar ID del contenedor

↓

PASO 7: Notificar al cliente

→ Enviar email con:

- URL de acceso

- Usuario (admin)

- Contraseña temporal

↓

FIN: Cliente recibe email y puede empezar a usar su Odoo

### 4.5 Componente 5: Gestión de Contenedores Docker

¿Qué es?
 La tecnología que permite crear múltiples "Odoos mini" en un solo servidor.

¿Qué hace?

- Crea entornos aislados (contenedores)

- Cada contenedor es como una computadora virtual ligera

- Puede iniciar, detener, reiniciar contenedores

- Asigna recursos (CPU, RAM) a cada uno

¿Con qué se construye?

- Herramienta: Docker Engine

- Orquestación: Docker Compose (para el maestro), comandos directos (para clientes)

- Por qué: Es el estándar de la industria, ligero, rápido, portable

Conceptos clave:

Imagen vs Contenedor:

- Imagen: Es la "plantilla" (como un .ISO o instalador)

- Contenedor: Es la "instancia ejecutándose" (como un programa abierto)

- Analogía: La imagen es el molde de galletas, el contenedor es cada galleta

Comando para crear instancia de cliente:

docker run -d

--name odoo_cliente_juan

--network odoo_network

-p 8071:8069

-e HOST=db_juan

odoo:17

Desglose del comando:

- docker run: Crear y ejecutar un contenedor

- -d: Modo background (no bloquea la terminal)

- --name: Nombre único del contenedor

- --network: Red para que se comunique con su base de datos

- -p 8071:8069: "El puerto 8071 del servidor apunta al puerto 8069 del contenedor"

- -e HOST=db_juan: Variable de entorno (dónde está su base de datos)

- odoo:17: Imagen base a usar

### 4.6 Componente 6: Sistema de Bases de Datos

¿Qué es?
 Donde se almacena TODA la información.

¿Qué hace?

- Almacena datos del Odoo Maestro

- Almacena datos de cada cliente (en bases de datos separadas)

- Procesa consultas (SELECT, INSERT, UPDATE)

¿Con qué se construye?

- Herramienta: PostgreSQL

- Versión: 15 o superior

- Por qué: Es el único motor de BD que soporta Odoo, es robusto, gratis, open-source

Estructura de bases de datos:

SERVIDOR POSTGRESQL

│

├── Base de Datos: odoo_maestro

│   ├── Tabla: res_partner (clientes que compran)

│   ├── Tabla: sale_order (órdenes de venta)

│   ├── Tabla: saas_instance (control de instancias)

│   └── Tabla: product_product (planes de suscripción)

│

├── Base de Datos: db_cliente_juan

│   ├── Tabla: res_partner (clientes de Juan)

│   ├── Tabla: sale_order (ventas de Juan)

│   ├── Tabla: account_move (facturas de Juan)

│   └── ... (todas las tablas de Odoo estándar)

│

├── Base de Datos: db_cliente_maria

│   └── ... (datos de María, aislados)

│

└── Base de Datos: db_cliente_pedro

└── ... (datos de Pedro, aislados)

Aislamiento:

- Juan NO puede ver datos de María

- Cada base de datos es completamente independiente

- Si María borra todo, solo afecta su BD

### 4.7 Componente 7: Portal del Cliente

¿Qué es?
 La sección privada donde el cliente gestiona su suscripción.

¿Qué hace?

- Mostrar estado de la suscripción (Activo/Suspendido)

- Botón para acceder a su Odoo

- Ver fecha de próximo cobro

- Actualizar método de pago

- Ver historial de facturas

¿Con qué se construye?

- Herramienta: Odoo Portal (módulo portal)

- Customización: Templates XML personalizados

- Por qué: Odoo ya tiene un sistema de portal para clientes, solo lo extendemos

¿Cómo funciona?

- Cliente hace login en www.tuempresa.com

- Ve un menú "Mi Cuenta"

- Dentro ve:

  - Mis Instancias Odoo

  - Mis Facturas

  - Mi Información

- En "Mis Instancias" ve:

  - Nombre de su instancia

  - Estado (🟢 Activo / 🔴 Suspendido)

  - Fecha de expiración

  - Botón "Acceder a mi Odoo" (si está activo)

### 4.8 Componente 8: Sistema de Automatización de Ciclo de Vida (Cron Jobs)

¿Qué es?
 Un "robot" que trabaja en segundo plano ejecutando tareas periódicamente.

¿Qué hace?

- Cada noche a las 00:00 revisa todas las instancias

- Identifica cuáles expiraron

- Suspende las que no pagaron

- Envía recordatorios de pago

¿Con qué se construye?

- Herramienta: Odoo Scheduled Actions

- Lenguaje: Python

- Por qué: Odoo tiene un sistema de cron integrado, no necesitamos herramientas externas

Lógica del Cron:

EJECUCIÓN: Todos los días a las 00:00

PASO 1: Obtener fecha actual

→ hoy = 2026-02-05

↓

PASO 2: Buscar instancias problemáticas

→ Consulta SQL:

SELECT * FROM saas_instance

WHERE estado = 'activo'

AND fecha_expiracion < '2026-02-05'

↓

PASO 3: Por cada instancia encontrada:

↓

3.1: Obtener nombre de contenedor

→ ejemplo: "odoo_cliente_juan"

↓

3.2: Ejecutar comando de suspensión

→ docker stop odoo_cliente_juan

→ docker stop odoo_cliente_juan_db

↓

3.3: Actualizar registro en BD

→ estado = 'suspendido'

→ fecha_suspension = hoy

↓

3.4: Enviar email al cliente

→ "Tu suscripción ha expirado"

→ "Paga para reactivar"

→ Link al checkout

↓

PASO 4: Registrar en log

→ "2026-02-05 00:00: Suspendidas 3 instancias"

↓

FIN

### 4.9 Componente 9: Sistema de Notificaciones (Email)

¿Qué es?
 El sistema que envía correos automáticos a los clientes.

¿Qué hace?

- Enviar credenciales cuando la instancia está lista

- Recordatorios de pago antes de expiración

- Notificación de suspensión

- Confirmación de reactivación

¿Con qué se construye?

- Herramienta: Odoo Mail System

- SMTP: Gmail, SendGrid, o Mailgun

- Por qué: Odoo tiene sistema de emails con plantillas, solo configuramos el servidor SMTP

Plantillas de email necesarias:

- Email de Bienvenida:

Asunto: ¡Tu Odoo está listo!

Hola [NOMBRE],

Tu instancia de Odoo ha sido creada exitosamente.

Accede aquí: [URL]

Usuario: admin

Contraseña: [CONTRASEÑA_TEMPORAL]

Te recomendamos cambiar tu contraseña al iniciar sesión.

¡Bienvenido!

- Email de Recordatorio (7 días antes):

Asunto: Tu suscripción vence en 7 días

Hola [NOMBRE],

Tu suscripción expira el [FECHA].

Para mantener tu servicio activo, asegúrate de que tu

método de pago esté actualizado.

[BOTÓN: Actualizar Pago]

- Email de Suspensión:

Asunto: Tu servicio ha sido suspendido

Hola [NOMBRE],

Tu suscripción expiró el [FECHA] y no hemos recibido

el pago.

Tu instancia ha sido suspendida temporalmente.

Tus datos están seguros y serán restaurados al renovar.

[BOTÓN: Renovar Ahora]

## 5. FLUJOS DE PROCESO

### 5.1 Flujo Principal: Compra de Suscripción

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ACTOR: Cliente Potencial                                 │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

PASO 1: Descubrimiento

→ Cliente busca en Google "Odoo barato"

→ Encuentra www.tuempresa.com

→ Entra al sitio

↓

PASO 2: Exploración

→ Lee la página de inicio

→ Ve los beneficios del servicio

→ Hace clic en "Ver Planes"

↓

PASO 3: Selección de Plan

→ Compara planes (Básico vs Pro vs Enterprise)

→ Decide: "Plan Básico - $10/mes"

→ Hace clic en "Comprar Ahora"

↓

PASO 4: Registro/Login

┌─ ¿Ya tiene cuenta?

│  ├─ SÍ → Hacer login

│  └─ NO → Llenar formulario de registro

│           - Nombre

│           - Email

│           - Empresa

│           - Contraseña

└─ Se crea usuario en Odoo Maestro

↓

PASO 5: Checkout

→ Se muestra resumen de compra

→ Se muestra total: $10.00

→ Selecciona método de pago

↓

PASO 6: Procesamiento de Pago

→ Ingresa datos de tarjeta en formulario seguro

→ Los datos van a la Pasarela de Pago

→ la Pasarela de Pago procesa el cargo

┌─ ¿Pago exitoso?

│  ├─ NO → Mostrar error, reintentar

│  └─ SÍ → Continuar PASO 7

↓

PASO 7: Confirmación de Orden

→ Odoo crea Orden de Venta

→ Estado cambia a "Confirmado"

→ Se muestra mensaje: "¡Pago recibido!"

↓

PASO 8: TRIGGER AUTOMÁTICO (Backend)

→ Nuestro módulo detecta la orden confirmada

→ Valida que es producto "Plan Odoo"

→ Inicia proceso de creación de instancia

↓

PASO 9: Creación de Instancia (invisible para cliente)

9.1: Generar datos únicos

- Nombre contenedor: odoo_cliente_123

- Puerto: 8071

- Base de datos: db_cliente_123

- Contraseña: abc123XYZ

9.2: Ejecutar comando Docker

- docker run... (crear PostgreSQL)

- docker run... (crear Odoo)

9.3: Esperar que contenedores inicien (10-15 seg)

9.4: Configurar base de datos inicial

9.5: Actualizar registro de control

↓

PASO 10: Notificación al Cliente

→ Sistema envía email automático

→ Email contiene:

- URL de acceso

- Credenciales

- Instrucciones básicas

↓

PASO 11: Cliente Recibe Email

→ Abre el email (puede tardar 1-2 minutos)

→ Lee las credenciales

→ Hace clic en el link

↓

PASO 12: Primer Acceso

→ Se abre nueva pestaña

→ URL: http://tuempresa.com:8071

→ Ve pantalla de login de Odoo

→ Ingresa: admin / abc123XYZ

↓

PASO 13: Configuración Inicial

→ Odoo le pregunta idioma, zona horaria

→ Selecciona módulos a instalar

→ Empieza a usar su sistema

↓

FIN: Cliente tiene su Odoo funcionando

TIEMPO TOTAL: 5-10 minutos desde el pago

### 5.2 Flujo Secundario: Renovación de Suscripción

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ESCENARIO: Cliente con suscripción por vencer           │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

PASO 1: Recordatorio Automático (7 días antes)

→ Cron ejecuta a las 00:00

→ Busca instancias que expiran en 7 días

→ Envía email recordatorio

→ Email contiene link para renovar

↓

PASO 2: Cliente Recibe Recordatorio

┌─ ¿Qué hace el cliente?

│  ├─ Ignora el email → Ir a FLUJO DE SUSPENSIÓN

│  └─ Hace clic en "Renovar" → Continuar PASO 3

↓

PASO 3: Proceso de Pago

→ Cliente entra al checkout

→ Sistema detecta que ya existe instancia

→ No crea nueva, solo procesa pago

↓

PASO 4: Confirmación de Pago

→ Pago procesado exitosamente

→ Trigger automático detecta la renovación

↓

PASO 5: Actualización de Fecha

→ Sistema busca registro de instancia

→ Actualiza: fecha_expiracion = hoy + 30 días

→ Actualiza: ultimo_pago = hoy

→ Estado permanece: activo

↓

PASO 6: Notificación

→ Email: "Tu suscripción ha sido renovada"

→ Email: "Próximo cobro: [FECHA]"

↓

FIN: Suscripción extendida por 30 días más

### 5.3 Flujo de Suspensión

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ESCENARIO: Cliente no renovó a tiempo                    │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

PASO 1: Llegada de Fecha de Expiración

→ Cron ejecuta a las 00:00

→ Fecha actual: 2026-03-05

→ Fecha expiración de Juan: 2026-03-04

→ Sistema detecta: expiracion < hoy

↓

PASO 2: Validación

→ ¿Estado actual? = activo

→ ¿Hay pago pendiente procesándose? = no

→ Proceder a suspensión

↓

PASO 3: Ejecución de Comandos Docker

3.1: docker stop odoo_cliente_juan

3.2: docker stop odoo_cliente_juan_db

→ Contenedores se detienen pero NO se borran

→ Los datos permanecen intactos en disco

↓

PASO 4: Actualización de Base de Datos

→ UPDATE saas_instance

SET estado = 'suspendido',

fecha_suspension = '2026-03-05'

WHERE id = [ID_JUAN]

↓

PASO 5: Notificación

→ Enviar email de suspensión

→ Incluir link directo para renovar

↓

PASO 6: Experiencia del Cliente

→ Juan intenta acceder a http://tuempresa.com:8071

→ Ve error: "No se puede conectar"

→ O página personalizada: "Servicio Suspendido"

↓

ESTADO: Instancia suspendida, esperando pago

### 5.4 Flujo de Reactivación

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ ESCENARIO: Cliente paga después de suspensión            │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

PASO 1: Cliente Decide Pagar

→ Recibe email de suspensión

→ Hace clic en "Renovar Ahora"

→ O entra a su portal y ve botón "Reactivar"

↓

PASO 2: Proceso de Pago

→ Ingresa a checkout

→ Paga la suscripción

→ Pago se confirma

↓

PASO 3: Trigger de Reactivación

→ Sistema detecta pago

→ Busca instancia del cliente

→ Encuentra estado = 'suspendido'

↓

PASO 4: Ejecución de Comandos Docker

4.1: docker start odoo_cliente_juan_db

→ Esperar 3 segundos

4.2: docker start odoo_cliente_juan

→ Esperar 10 segundos

↓

PASO 5: Actualización de Registro

→ UPDATE saas_instance

SET estado = 'activo',

fecha_expiracion = hoy + 30,

ultimo_pago = hoy

WHERE id = [ID_JUAN]

↓

PASO 6: Notificación

→ Email: "¡Tu servicio ha sido reactivado!"

→ Email: "Ya puedes acceder a tu Odoo"

↓

PASO 7: Cliente Accede

→ Entra a http://tuempresa.com:8071

→ Hace login con sus mismas credenciales

→ Ve TODOS sus datos tal como los dejó

→ Continúa trabajando normalmente

↓

FIN: Servicio restaurado, datos intactos

## 6. STACK TECNOLÓGICO

### 6.1 Capa de Infraestructura

| Componente | Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Ubuntu Server | 22.04 LTS | • Estándar de la industria • Soporte hasta 2027 • Compatibilidad total con Docker • Amplia documentación |
| Contenedorización | Docker Engine | 24.0+ | • Aislamiento de instancias • Gestión eficiente de recursos • Portabilidad • Escalabilidad horizontal |
| Orquestación Básica | Docker Compose | 2.20+ | • Definición declarativa de servicios • Gestión de redes • Control de volúmenes • Fácil replicación |

¿Por qué Ubuntu y no Windows?

- Docker funciona nativamente en Linux

- Windows Server tiene costos de licencia

- Ubuntu es más ligero (menos RAM/CPU)

- Comandos estándar en servidores cloud

¿Por qué Docker y no máquinas virtuales?

- VMs: Cada una necesita SO completo (pesado)

- Docker: Comparten el kernel (ligero)

- Ejemplo:

  - 10 VMs = 10 GB RAM mínimo

  - 10 Contenedores = 2-3 GB RAM total

### 6.2 Capa de Aplicación

| Componente | Tecnología | Versión | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP/CMS | Odoo Community | 17.0 | • Gratis y open-source • eCommerce integrado • Sistema de portal incluido • Framework de desarrollo robusto |
| Base de Datos | PostgreSQL | 15+ | • Único compatible con Odoo • ACID compliant • Excelente rendimiento • Gratis |
| Lenguaje Backend | Python | 3.10+ | • Lenguaje nativo de Odoo • Amplia librería estándar • Fácil integración con Docker |
| Framework Web | Odoo Web Framework | Incluido | • Ya integrado en Odoo • No necesita React/Vue/Angular • Editor visual incluido |

¿Por qué Odoo Community y no Enterprise?

- Community es gratis

- Tiene todas las funcionalidades base necesarias

- eCommerce está incluido

- Podemos programar lo que falta

¿Por qué NO usar Odoo.sh (SaaS oficial)?

- Cuesta $24/usuario/mes

- No permite controlar la infraestructura

- No aprenderíamos sobre DevOps

- Nuestro proyecto enseña más

### 6.3 Capa de Desarrollo

| Componente | Tecnología | Propósito |
| --- | --- | --- |
| IDE/Editor | VS Code | Desarrollo de módulos |
| Control de Versiones | Git + GitHub | Historial y colaboración |
| SSH Client | OpenSSH | Acceso al servidor |
| Gestión de Dependencias | pip (Python) | Librerías adicionales |

### 6.4 Capa de Servicios Externos

| Servicio | Proveedor | Costo | Propósito |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasarela de Pago | la Pasarela de Pago | 2.9% + $0.30 por transacción | Procesar pagos con tarjeta |
| Email | Gmail SMTP (dev) SendGrid (prod) | Gratis hasta 100/día $15/mes (40k emails) | Envío de notificaciones |
| Dominio | Namecheap | $10-15/año | www.tuempresa.com |
| Servidor (VPS) | DigitalOcean | $6-12/mes | Hosting del sistema |
| SSL/TLS | Let's Encrypt | Gratis | Certificado HTTPS |

### 6.5 Capa de Monitoreo (Opcional - Fase 2)

| Componente | Tecnología | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Logs | Journalctl (sistema) Odoo logs (aplicación) | Debugging y auditoría |
| Uptime | UptimeRobot | Alertas si el servicio cae |
| Backups | Script cron + rsync | Respaldo diario de bases de datos |

## 7. PRODUCT BACKLOG

### 7.1 Estructura del Backlog

Cada ítem tiene:

- ID: Identificador único

- Tipo: Epic / User Story / Task / Spike (investigación)

- Prioridad: Critical / High / Medium / Low

- Estimación: Puntos de historia (1, 2, 3, 5, 8, 13)

- Dependencias: De qué otros ítems depende

### 7.2 Épicas del Proyecto

ÉPICA 1: Infraestructura Base

→ Configurar servidor y entorno de desarrollo

ÉPICA 2: Portal Web y eCommerce

→ Crear la tienda online funcional

ÉPICA 3: Sistema de Provisión Automática

→ Automatizar creación de instancias

ÉPICA 4: Gestión de Ciclo de Vida

→ Automatizar suspensión/reactivación

ÉPICA 5: Portal del Cliente

→ Interfaz para gestión de suscripción

ÉPICA 6: Despliegue a Producción

→ Migrar a servidor real en la nube

### 7.3 Backlog Detallado

#### ÉPICA 1: Infraestructura Base

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Estimación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1-001 | [SPIKE] Investigar Docker y contenedores | Critical | 3 | 1 |
| E1-002 | Instalar Ubuntu Server en VirtualBox | Critical | 2 | 1 |
| E1-003 | Configurar red bridged para acceso desde host | High | 2 | 1 |
| E1-004 | Instalar Docker Engine en Ubuntu | Critical | 2 | 1 |
| E1-005 | Instalar Docker Compose | Critical | 1 | 1 |
| E1-006 | Crear estructura de proyecto | High | 1 | 1 |
| E1-007 | Configurar docker-compose.yml para Odoo Maestro | Critical | 3 | 1 |
| E1-008 | Levantar Odoo Maestro + PostgreSQL | Critical | 2 | 1 |
| E1-009 | Verificar acceso desde navegador Windows | Critical | 1 | 1 |
| E1-010 | Configurar volumen para addons personalizados | High | 2 | 1 |

#### ÉPICA 2: Portal Web y eCommerce

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Estimación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E2-001 | Como visitante, quiero ver una landing page atractiva que explique el servicio | High | 5 | 2 |
| E2-002 | Como visitante, quiero ver los planes disponibles con sus precios | Critical | 3 | 2 |
| E2-003 | Instalar módulo Website en Odoo | Critical | 1 | 2 |
| E2-004 | Instalar módulo eCommerce en Odoo | Critical | 1 | 2 |
| E2-005 | Diseñar página de inicio con Website Builder | High | 5 | 2 |
| E2-006 | Crear página "Cómo Funciona" | Medium | 3 | 2 |
| E2-007 | Crear página "Precios" | High | 3 | 2 |
| E2-008 | Configurar productos: Plan Básico, Plan Pro | Critical | 3 | 2 |
| E2-009 | Configurar precios y descripciones | High | 2 | 2 |
| E2-010 | Personalizar tema visual (colores, logo) | Medium | 3 | 2 |
| E2-011 | Como cliente, quiero poder registrarme en el sitio | Critical | 2 | 2 |
| E2-012 | Como cliente, quiero poder hacer login | Critical | 1 | 2 |
| E2-013 | Configurar formulario de registro | High | 2 | 2 |
| E2-014 | Probar flujo completo de registro | High | 1 | 2 |

#### ÉPICA 3: Sistema de Provisión Automática

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Estimación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3-001 | [SPIKE] Investigar Odoo ORM y herencia de modelos | Critical | 5 | 3 |
| E3-002 | [SPIKE] Investigar subprocess y comandos Docker desde Python | Critical | 5 | 3 |
| E3-003 | Crear estructura del módulo saas_docker_manager | Critical | 2 | 3 |
| E3-004 | Configurar manifest.py con dependencias | Critical | 1 | 3 |
| E3-005 | Crear modelo saas.instance para control de instancias | Critical | 5 | 3 |
| E3-006 | Definir campos del modelo (nombre, puerto, estado, etc.) | Critical | 3 | 3 |
| E3-007 | Crear vistas XML para gestión de instancias | High | 5 | 3 |
| E3-008 | Implementar método para calcular siguiente puerto disponible | High | 3 | 4 |
| E3-009 | Heredar modelo sale.order para detectar ventas | Critical | 5 | 4 |
| E3-010 | Sobrescribir método action_confirm() | Critical | 3 | 4 |
| E3-011 | Implementar validación de producto (es suscripción Odoo?) | High | 2 | 4 |
| E3-012 | Crear función para generar contraseña aleatoria | Medium | 2 | 4 |
| E3-013 | Implementar creación de registro en saas.instance | Critical | 3 | 4 |
| E3-014 | Implementar comando Docker para crear PostgreSQL del cliente | Critical | 8 | 5 |
| E3-015 | Implementar comando Docker para crear Odoo del cliente | Critical | 8 | 5 |
| E3-016 | Implementar gestión de red Docker | High | 5 | 5 |
| E3-017 | Implementar manejo de errores en creación | High | 5 | 5 |
| E3-018 | Probar creación manual de instancia | Critical | 3 | 5 |
| E3-019 | Probar creación automática tras venta | Critical | 5 | 5 |

#### ÉPICA 4: Gestión de Ciclo de Vida

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Estimación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E4-001 | [SPIKE] Investigar Cron Jobs en Odoo | Critical | 3 | 6 |
| E4-002 | Como sistema, quiero verificar diariamente las suscripciones expiradas | Critical | 5 | 6 |
| E4-003 | Crear Scheduled Action para verificación diaria | Critical | 3 | 6 |
| E4-004 | Implementar método _cron_check_expired_subscriptions() | Critical | 5 | 6 |
| E4-005 | Implementar lógica de búsqueda de instancias expiradas | High | 3 | 6 |
| E4-006 | Implementar función action_stop_container() | Critical | 5 | 6 |
| E4-007 | Implementar comando docker stop | Critical | 3 | 6 |
| E4-008 | Actualizar estado en BD a 'suspendido' | High | 2 | 6 |
| E4-009 | Implementar función action_start_container() | Critical | 5 | 7 |
| E4-010 | Implementar comando docker start | Critical | 3 | 7 |
| E4-011 | Actualizar estado en BD a 'activo' | High | 2 | 7 |
| E4-012 | Implementar trigger de reactivación al pagar | Critical | 5 | 7 |
| E4-013 | Detectar pago de renovación | High | 3 | 7 |
| E4-014 | Actualizar fecha de expiración | High | 2 | 7 |
| E4-015 | Probar ciclo completo: expiración → suspensión → pago → reactivación | Critical | 5 | 7 |

#### ÉPICA 5: Portal del Cliente

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Estimación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E5-001 | Como cliente, quiero ver mis instancias en "Mi Cuenta" | High | 5 | 8 |
| E5-002 | Como cliente, quiero acceder a mi Odoo con un botón | Critical | 3 | 8 |
| E5-003 | Como cliente, quiero ver el estado de mi suscripción | High | 3 | 8 |
| E5-004 | Crear template XML para portal | High | 5 | 8 |
| E5-005 | Extender portal_my_home | High | 3 | 8 |
| E5-006 | Crear controlador para /my/instances | High | 5 | 8 |
| E5-007 | Diseñar tarjetas de instancia | Medium | 3 | 8 |
| E5-008 | Implementar botón "Acceder a mi Odoo" | High | 2 | 8 |
| E5-009 | Mostrar fecha de expiración | High | 2 | 8 |
| E5-010 | Mostrar estado visual (activo=verde, suspendido=rojo) | Medium | 2 | 8 |
| E5-011 | Implementar mensaje si no hay instancias | Low | 1 | 8 |

#### ÉPICA 6: Sistema de Notificaciones

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Estimación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E6-001 | Como cliente, quiero recibir mis credenciales por email al crear instancia | Critical | 5 | 9 |
| E6-002 | Como cliente, quiero recibir recordatorio antes de expiración | High | 3 | 9 |
| E6-003 | Como cliente, quiero recibir notificación de suspensión | High | 3 | 9 |
| E6-004 | Configurar servidor SMTP en Odoo | Critical | 2 | 9 |
| E6-005 | Crear plantilla de email de bienvenida | High | 3 | 9 |
| E6-006 | Crear plantilla de email de recordatorio | High | 3 | 9 |
| E6-007 | Crear plantilla de email de suspensión | High | 3 | 9 |
| E6-008 | Crear plantilla de email de reactivación | Medium | 2 | 9 |
| E6-009 | Implementar envío automático tras crear instancia | Critical | 3 | 9 |
| E6-010 | Implementar envío en cron de recordatorio | High | 3 | 9 |
| E6-011 | Probar recepción de todos los emails | High | 2 | 9 |

#### ÉPICA 7: Integración de Pagos

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Estimación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E7-001 | [SPIKE] Investigar integración de la Pasarela de Pago con Odoo | Critical | 5 | 10 |
| E7-002 | Como cliente, quiero pagar con tarjeta de forma segura | Critical | 8 | 10 |
| E7-003 | Crear cuenta de la Pasarela de Pago (modo test) | Critical | 1 | 10 |
| E7-004 | Instalar Payment Provider en odoo (o sino probar si funciona el QR) | Critical | 2 | 10 |
| E7-005 | Configurar claves API de la Pasarela de Pago | Critical | 2 | 10 |
| E7-006 | Configurar Webhook de la Pasarela de Pago | Critical | 5 | 10 |
| E7-007 | Probar pago de prueba | Critical | 3 | 10 |
| E7-008 | Verificar que webhook activa creación de instancia | Critical | 3 | 10 |
| E7-009 | Documentar proceso de configuración | Medium | 2 | 10 |

#### ÉPICA 8: Despliegue a Producción

| ID | Historia de Usuario / Tarea | Prioridad | Estimación | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E8-001 | [SPIKE] Investigar proveedores VPS | High | 3 | 11 |
| E8-002 | Contratar VPS (DigitalOcean/Linode) | Critical | 1 | 11 |
| E8-003 | Configurar Ubuntu en VPS | Critical | 3 | 11 |
| E8-004 | Configurar firewall (UFW) | High | 2 | 11 |
| E8-005 | Instalar Docker en VPS | Critical | 2 | 11 |
| E8-006 | Transferir código con Git | High | 2 | 11 |
| E8-007 | Levantar servicios en VPS | Critical | 3 | 11 |
| E8-008 | Comprar dominio | High | 1 | 12 |
| E8-009 | Configurar DNS | High | 2 | 12 |
| E8-010 | Instalar Nginx | High | 3 | 12 |
| E8-011 | Configurar Nginx como reverse proxy | High | 5 | 12 |
| E8-012 | Instalar certificado SSL (Let's Encrypt) | High | 3 | 12 |
| E8-013 | Configurar la Pasarela de Pago en modo producción | Critical | 2 | 12 |
| E8-014 | Configurar email SMTP producción | High | 2 | 12 |
| E8-015 | Pruebas end-to-end en producción | Critical | 5 | 12 |

## 8. PLANIFICACIÓN DE SPRINTS

### 8.1 Metodología Scrum Adaptada

Duración de Sprint: 1 semana
 Equipo: 2 desarrolladores
 Ceremonias:

- Daily Standup: 15 min diarios (async vía chat si es necesario)

- Sprint Planning: Lunes 30 min

- Sprint Review: Viernes 30 min

- Sprint Retrospective: Viernes 20 min

Definition of Done:

- Código escrito y probado

- Documentación actualizada

- Sin errores críticos

- Merge a rama main

- Demo funcional

### 8.2 Sprints Detallados

#### SPRINT 1: Fundamentos (Semana 1)

Objetivo: Tener entorno de desarrollo funcionando

Backlog Items:

- E1-001 a E1-010 (todos los ítems de infraestructura)

Entregables:

- Ubuntu con Docker funcionando

- Odoo Maestro accesible desde navegador

- Carpeta de addons configurada

Criterios de Aceptación:

- ✅ Puedo entrar a http://IP_UBUNTU:8069 desde Windows

- ✅ Puedo crear una base de datos

- ✅ Puedo activar modo desarrollador

- ✅ Puedo ver la carpeta de addons vacía

#### SPRINT 2: Portal Web (Semana 2)

Objetivo: Tener tienda online funcional

Backlog Items:

- E2-001 a E2-014

Entregables:

- Website con página de inicio

- Página de precios

- eCommerce configurado

- Productos creados

Criterios de Aceptación:

- ✅ Un visitante puede ver los planes

- ✅ Puede registrarse

- ✅ Puede agregar un plan al carrito

- ✅ Puede llegar hasta el checkout (sin pagar aún)

#### SPRINT 3: Fundamentos del Módulo (Semana 3)

Objetivo: Crear módulo base y modelo de instancias

Backlog Items:

- E3-001 a E3-007

Entregables:

- Módulo saas_docker_manager instalable

- Modelo saas.instance creado

- Vista para ver instancias

Criterios de Aceptación:

- ✅ El módulo aparece en Apps

- ✅ Puedo instalarlo sin errores

- ✅ Puedo crear un registro de instancia manualmente

- ✅ Puedo ver la lista de instancias en el menú

#### SPRINT 4: Captura de Ventas (Semana 4)

Objetivo: Detectar cuando se vende una suscripción

Backlog Items:

- E3-008 a E3-013

Entregables:

- Herencia de sale.order

- Validación de producto

- Creación de registro automático

Criterios de Aceptación:

- ✅ Cuando confirmo una venta manual, se crea un registro en saas.instance

- ✅ El puerto es único

- ✅ La contraseña es aleatoria

- ✅ La fecha de expiración es +30 días

#### SPRINT 5: Creación de Instancias (Semana 5)

Objetivo: Crear contenedores Docker automáticamente

Backlog Items:

- E3-014 a E3-019

Entregables:

- Función que ejecuta docker run

- Gestión de red Docker

- Creación completa funcional

Criterios de Aceptación:

- ✅ Hago una venta de prueba

- ✅ Automáticamente se crean 2 contenedores (PostgreSQL + Odoo)

- ✅ Puedo acceder a http://IP:PUERTO_ASIGNADO

- ✅ Veo pantalla de Odoo del cliente

- ✅ Los datos están aislados del maestro

#### SPRINT 6: Suspensión Automática (Semana 6)

Objetivo: Implementar corte de servicio

Backlog Items:

- E4-001 a E4-008

Entregables:

- Cron Job configurado

- Función de suspensión

- Actualización de estado

Criterios de Aceptación:

- ✅ Cambio manualmente una fecha de expiración al pasado

- ✅ Ejecuto el cron manualmente

- ✅ La instancia se suspende

- ✅ El contenedor está stopped

- ✅ No puedo acceder al Odoo del cliente

#### SPRINT 7: Reactivación (Semana 7)

Objetivo: Permitir reactivación al pagar

Backlog Items:

- E4-009 a E4-015

Entregables:

- Función de reactivación

- Trigger de renovación

- Ciclo completo funcional

Criterios de Aceptación:

- ✅ Instancia está suspendida

- ✅ Hago una "renovación" (venta del mismo producto)

- ✅ La instancia se reactiva automáticamente

- ✅ Puedo acceder de nuevo

- ✅ Los datos están intactos

#### SPRINT 8: Portal del Cliente (Semana 8)

Objetivo: Interfaz para que el cliente vea su instancia

Backlog Items:

- E5-001 a E5-011

Entregables:

- Sección "Mis Instancias" en portal

- Botón de acceso

- Información de estado

Criterios de Aceptación:

- ✅ Hago login como cliente

- ✅ Veo menú "Mi Cuenta"

- ✅ Dentro veo "Mis Instancias"

- ✅ Veo mi instancia con estado

- ✅ Hay un botón que me lleva a mi Odoo

#### SPRINT 9: Notificaciones (Semana 9)

Objetivo: Emails automáticos funcionando

Backlog Items:

- E6-001 a E6-011

Entregables:

- SMTP configurado

- Plantillas de email

- Envíos automáticos

Criterios de Aceptación:

- ✅ Al crear instancia, recibo email con credenciales

- ✅ 7 días antes de expirar, recibo recordatorio

- ✅ Al suspenderse, recibo notificación

- ✅ Al reactivar, recibo confirmación

#### SPRINT 10: Pagos Reales (Semana 10)

Objetivo: Integrar la Pasarela de Pago funcionando

Backlog Items:

- E7-001 a E7-009

Entregables:

- la Pasarela de Pago configurado

- Webhook funcionando

- Pagos de prueba exitosos

Criterios de Aceptación:

- ✅ Hago una compra con tarjeta de prueba

- ✅ El pago se procesa

- ✅ Se crea la instancia automáticamente

- ✅ Recibo el email

#### SPRINT 11: Infraestructura Cloud (Semana 11)

Objetivo: Sistema funcionando en servidor real

Backlog Items:

- E8-001 a E8-007

Entregables:

- VPS contratado y configurado

- Código desplegado

- Servicios corriendo

Criterios de Aceptación:

- ✅ Puedo SSH al servidor

- ✅ Docker está corriendo

- ✅ Odoo Maestro está accesible por IP pública

- ✅ Puedo hacer una compra de prueba

#### SPRINT 12: Producción Final (Semana 12)

Objetivo: Sistema público con dominio y HTTPS

Backlog Items:

- E8-008 a E8-015

Entregables:

- Dominio configurado

- HTTPS funcionando

- la Pasarela de Pago en modo producción

- Sistema completamente funcional

Criterios de Aceptación:

- ✅ Entro a www.tuempresa.com (sin HTTP, sin puerto)

- ✅ Veo el candado verde (HTTPS)

- ✅ Hago una compra real

- ✅ Mi instancia se crea

- ✅ Todo funciona end-to-end

## 9. ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

### 9.1 Fases de Desarrollo

FASE 1: Prototipo Local (Sprints 1-5)

- Trabajo en VirtualBox

- Foco en lógica del negocio

- Pruebas con datos ficticios

- No gastar en cloud aún

FASE 2: Funcionalidades Completas (Sprints 6-10)

- Agregar automatizaciones

- Integrar pagos (modo test)

- Pulir experiencia de usuario

- Aún en local

FASE 3: Despliegue (Sprints 11-12)

- Migrar a VPS

- Configurar producción

- Pruebas finales

- Go-live

### 9.2 Estrategia de Pruebas

Pruebas Unitarias:

- Cada función crítica debe tener prueba

- Especialmente: cálculo de puertos, generación de contraseñas

Pruebas de Integración:

- Flujo completo de compra

- Flujo de suspensión/reactivación

Pruebas de Usuario:

- Una persona externa intenta comprar

- Debe poder hacerlo sin ayuda

### 9.3 Estrategia de Git

Ramas:

main (producción)

├── develop (integración)

├── feature/ecommerce

├── feature/provisioning

├── feature/lifecycle

└── feature/portal

Commits:

- Mensajes claros: "Implementa creación de instancia #E3-014"

- Commits pequeños y frecuentes

Pull Requests:

- Todo merge a develop requiere review

- Demo antes de merge a main

## 10. PLAN DE DESPLIEGUE

### 10.1 Ambientes

| Ambiente | Ubicación | Propósito | Datos |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | VirtualBox Local | Programar y probar | Ficticios |
| Staging | VPS (subdominio test.) | Pruebas pre-producción | Ficticios + algunos reales |
| Producción | VPS (dominio principal) | Sistema real de clientes | Reales |

### 10.2 Checklist Pre-Producción

Seguridad:

- Firewall configurado (solo puertos 22, 80, 443 abiertos)

- Contraseñas seguras en BD

- SSH solo con clave, no password

- Odoo con usuario admin fuerte

- Variables de entorno para secrets

Rendimiento:

- Al menos 2GB RAM en VPS

- Docker con límites de recursos por contenedor

- PostgreSQL con configuración optimizada

Backups:

- Script de backup diario de bases de datos

- Almacenamiento externo (S3 o similar)

- Prueba de restauración exitosa

Monitoreo:

- UptimeRobot configurado

- Logs centralizados

- Alertas de email si el sistema cae

### 10.3 Plan de Rollback

Si algo falla en producción:

- Mantener versión anterior en rama main-backup

- Script de rollback: git checkout main-backup && docker-compose up -d

- Notificar clientes si es necesario

- Investigar el problema en ambiente staging

- Re-deploy cuando esté solucionado

## 11. GESTIÓN DE RIESGOS

### 11.1 Matriz de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Contenedores no se crean correctamente | Alta | Crítico | • Logs detallados • Retry automático • Notificación al admin |
| Conflicto de puertos | Media | Alto | • Algoritmo de asignación robusto • Validación antes de crear |
| Cliente no recibe email | Media | Alto | • Usar servicio confiable (SendGrid) • Mostrar credenciales también en portal |
| Fallo en pasarela de pago | Media | Crítico | • Manejo de errores graceful • Retry del webhook |
| Servidor se queda sin recursos | Alta | Crítico | • Límites por contenedor • Monitoreo de RAM/CPU • Auto-scaling (fase 2) |
| Pérdida de datos por fallo de disco | Baja | Crítico | • Backups diarios • Almacenamiento redundante |
| Ataque de seguridad | Media | Crítico | • Firewall • Actualizaciones de seguridad • Certificado SSL |
| Cliente malintencionado satura recursos | Media | Alto | • Límites de CPU/RAM • Rate limiting • Monitoreo de uso anormal |

### 11.2 Plan de Contingencia

Si el servidor cae:

- Recibir alerta de UptimeRobot

- SSH al servidor

- Verificar logs: docker logs odoo_maestro

- Reiniciar servicios: docker-compose restart

- Si persiste: restaurar desde backup

Si un contenedor de cliente falla:

- Detectar en cron de monitoreo

- Intentar restart: docker start [container]

- Si falla: crear nuevo contenedor y migrar BD

- Notificar al cliente del incidente

## 12. MÉTRICAS DE ÉXITO

### 12.1 KPIs Técnicos

| Métrica | Objetivo | Cómo Medirlo |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de provisión | < 30 segundos | Log del timestamp inicio vs fin |
| Uptime | > 99.5% | UptimeRobot |
| Tasa de error en creación | < 1% | Instancias creadas vs errores |
| Tiempo de respuesta web | < 2 segundos | Google PageSpeed |

### 12.2 KPIs de Negocio

| Métrica | Objetivo | Cómo Medirlo |
| --- | --- | --- |
| Conversión visita → compra | > 2% | Analytics |
| Tasa de renovación | > 80% | Renovaciones / Total clientes |
| Churn (abandono) mensual | < 5% | Clientes perdidos / Total |
| Ingreso recurrente mensual (MRR) | Creciente | Total de suscripciones activas × precio |

### 12.3 Criterios de Éxito del Proyecto

MVP Exitoso si:

- ✅ Un usuario externo puede comprar sin ayuda

- ✅ Recibe su instancia en < 1 minuto

- ✅ Puede usar Odoo normalmente

- ✅ La suspensión funciona automáticamente

- ✅ La reactivación funciona al pagar

- ✅ El sistema corre 7 días sin intervención manual

## CONCLUSIÓN

Este documento es la hoja de ruta completa para construir el portal SaaS de Odoo. No contiene código, pero explica qué hacer, por qué hacerlo, y en qué orden.

Próximos Pasos Inmediatos:

- Estudiar este documento completo (2-3 días)

- Investigar conceptos clave (Docker, Odoo ORM, herencia) (1 semana)

- Iniciar Sprint 1 (configurar entorno)

- Daily standups con tu compañero Marco

- Adaptacion de plan según lo que aprendan

Filosofía de Trabajo:

- Iterativo: No todo saldrá bien a la primera, y está bien

- Incremental: Cada sprint agrega valor

- Comunicación: Hablar diario con Marco sobre bloqueos

- Documentación: Cada decisión importante, documentarla

Recuerda:

"El mejor código es el que funciona. El segundo mejor es el que se entiende."

No busques la perfección, busca que funcione. Luego puedes mejorarlo.

Documento preparado para: Pasantía de Desarrollo de Software
 Fecha: Febrero 2026
 Versión: 1.0 - Plan Estratégico